ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: **Истоминское сельское поселение.**
2. Название проекта инициативного бюджетирования**: "Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина, д. 53-а ".**
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: **23.06.2022-23.08.2022.**

Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

 **В соответствии с муниципальным контрактом № 0158300022922000002 от 21.06.2022г., заключённым Администрацией Истоминского сельского поселения с ООО «СУ-57» в лице Директора Уколова Сергея Валерьевича, выполнены работы "Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина, д. 53-а ".**

 **В ходе исполнения контракта подрядчиком были выполнены демонтажные работы, работы по устройству резинового покрытия, установлено новое ограждение, монтаж футбольных ворот, баскетбольных и волейбольных стоек, установлено судейское кресло, лавочки и урны.**

1. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования - **120 человек.**
2. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: **Гражданами выполнялись работы по сбору и погрузке мусора и старого ограждения.**
3. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования:

**В нефинансовой форме реализации проекта инициативного бюджетирования приняли участие следующие юридические и физические лица:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предоставление техники | нефинансовое участие | ООО "Аксайская земля" |
| Вывоз мусора | нефинансовое участие | ООО "Аксайская земля" |
| Предоставление краски | нефинансовое участие | ООО "Истомино ЭМ" |

7.Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта  | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланирован-ной стоимости проекта |
| **2 532 713,00** | **1 932 460,01** | **600 252,99** | **0,0** | **250,00** | **2 532 713,00** | - |

8. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:

**В финансовой форме реализации проекта инициативного бюджетирования приняли участие следующие юридические и физические лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Юридические и физические лица | Объем средств в тыс. руб. |
| ОАО «ПКФ Атлантис ПАК»  | 250,0 |