|  |
| --- |
| ПРОЕКТ |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| \_\_\_\_\_\_2023 х. Островского №\_\_ |

«Об утверждении отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за девять месяцев 2023 год»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» за девять месяцев 2023 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль над выполнением распоряжение возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения И.С. Аракелян

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и И.С. Аракелян

предпринимательству А.А. Косолапов

Приложение к

Распоряжению Главы Администрации

Истоминского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Комплексное благоустройство территории поселения»**

**отчетный период с 01.01.2023 г. по 30.09.2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\отчеты%20по%20программам%20Аракелян\425\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\отчеты%20по%20программам%20Аракелян\425\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1.1 | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения поселения»** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х | Х | **2024,3** | **2024,3** | | **1854,0** | **170,3**  **Заключение контракта**  **в четвертом квартале 2023 года** |
| 1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Организация освещения улиц; |  | 30.09.2023 | 2024,3 | 2024,3 | | 1854,0 | 170,3  Заключение контракта в четвертом квартале 2023 года |
|  | Контрольное событие:  Доля фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения |  | Общая протяженность освещенных улиц 24,6 км, доля фактически освещенных улиц составляет 67,6% | Х |  | Х | Х | | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х | Х | **1964,6** | **1964,6** | | **681,4** | **1283,2 планируется заключение контракта в четвертом квартале 2023 года** |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Истоминского сельского поселения.  - озеленение и благоустройство территории. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 1964,6 | 1964,6 | | 643,3 | 134,3  планируется заключение контракта в четвертом квартале на экспертизу 2023 года |
| 2.2. | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы "Озеленение и благоустройство территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 43,7 | 43,7 | | 38,1 | 5,6 экономия при заключении контракта на экспертизу |
|  | Контрольное событие:  Доля территорий общего пользования, в общей площади территорий общего пользования, на которых проведены работы по благоустройству и содержанию |  | Заключены договора на уборку территорий, урн, уборка случайного мусора, в парках скверах. Заключен договор на отлов безнадзорных животных. Заключен контракт на покос травы |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | **Х** | **Х** |  | **566,2** | | **566,2** | **528,6** | **37,6 исполнение во четвертом квартале 2023 года** |
| 3.2 | Благоустройство территории муниципальных кладбищ | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 566,2 | 566,2 | | 528,6 | 37,6 исполнение во четвертом квартале 2023 года |
|  | Контрольное событие  Муниципальной программы организация проведения санитарных мероприятий для поддержания территории кладбищ в надлежащем состоянии | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Состояние территории кладбищ поселения в санитарном порядке, включающих в себя против клещевая и дератизационная обработка 4 кладбищ |  |  |  |  | |  |  |
|  | Итого по муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х |  | 4598,8 | 4598,8 | | 3064,0 | 1534,8 на заключение контракта планируется в четвертом квартале на 2023 года |

**Пояснительная информация**

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за девять месяцев 2023 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 265. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено средств бюджета 4598,8 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 3064,0 тыс. рублей или 66,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 3064,0 тыс. рублей или 66,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 28.12.2022 № 281 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2023 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на девять месяцев 2023 год предусмотрено 2024,3 тыс. рублей. По состоянию на 30.09.2023 год заключено 6 муниципальных контракта на сумму 2024,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1854,0 тыс. рублей или 91,6 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 1:

«Расходы на содержание сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 30.06.2023 год составило 2024,3 тыс. руб., заключено 2 муниципальный контракт, один на расходы на содержание сетей уличного освещения, активной электроэнергии по договору на сумму 1349,3 тыс. руб., исполнено по договору 1255,5 тыс. рублей, на конец его выполнения 31.12.2023г, второй на ремонт сетей уличного освещения содержание уличного освещения 598,6 тыс. рублей, исполнено по договору 598,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на девять месяцев 2023 год предусмотрено 1964,6 тыс. рублей. По состоянию на девять месяцев 30.09.2023 год, заключено 4 муниципальных контрактов на сумму 681,4 тыс. руб. по уборке территорий,

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на девять месяцев 2023 год предусмотрено 566,2 тыс. рублей. По состоянию на девять месяцев 30.09.2023 года заключено 4 муниципальных контракта на сумму 566,6 тыс. руб.

Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм еще не наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам девяти месяцев 2023 года можно оценить результаты:

- содержание сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по уборке территорий населенных пунктов

- проведена работа по покосу травы,

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков, скверов.

- санитарная обрезка деревьев, спил аварийных деревьев.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Д.А. Кудовба