|  |
| --- |
| 111  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 13.  | 08 |  2014г. |  | № | 169 |
| х. Островского |

О внесении изменений в план реализации

муниципальной программы «Комплексное

благоустройство территории

поселения» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», с изменением бюджетных ассигнований,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» на 2014 год, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист ЖКХ

Аракелян И.С.

13.08.14

Приложение к Постановлению

Главы Истоминского

сельского поселения

от 2014г. №\_\_\_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **1801,4** | 0,0 | 1801,4 |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие и содержание уличного освещения поселения»** | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **1187,7** | 0,0 | 1187,7 |
| 3. | Основное мероприятие1.1 Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения. | 648,9 | 0,0 | 648,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2014г. | Заключениемуниципальныхконтрактов на энергоснабжение уличного освещения. |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие1.2 Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения | 294,5 | 0,0 | 294,5 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2014г. | Заключениемуниципальныхконтрактов на содержание сетей уличного освещения. |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие1.3 Ремонт сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения. | 232,8 | 0,0 | 232,8 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение муниципальныхконтрактов на ремонт сетей уличного освещения. |  |  |  |
| 8. | **2. Подпрограмма** **«Озеленение и благоустройство территории поселения»** | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | Х | Х | **523,7** | 0,0 | **523,7** |
| 9.  | Основное мероприятие2.1Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. |  Содержание зеленых насаждений поселения в санитарном порядке.  | 203,8 | 0,0 | 203,8 |
| 10.  | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Проведение работ по санитарной обрезке деревьев, кустарников в парке. |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие2.2Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения |  | Увеличение объема зеленых насаждений. | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ |  | Заключение договора на приобретение посадочного материала. |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие2.3 благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Повышение уровня санитарного состояния населенных пунктов поселения. | 299,8 | 0,0 | 299,8 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Проведение работ по уборке территории поселения от мусора. |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие2.4 уплата налога | Ведущий специалист по ЖКХ |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 16. | **3. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Ведущий специалист по ЖКХ | Х | Х | **90,0** | 0,0 | **90,0** |
| 17. | Основное мероприятие3.1 благоустройствомуниципальных кладбищ (транспортные услуги) | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Перевозка тел умерших  | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Заключение договора на перевозку тел умерших |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие3.2 благоустройствомуниципальных кладбищ (работы, услуги по содержанию) | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Содержание территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке. | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Противоклещевая обработка территорий, покос травы и уборка мусора. |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие3.3 благоустройствомуниципальных кладбищ (прочие работы, услуги по содержанию) | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Благоустройство территории муниципальных кладбищ | 29,0 | 0,0 | 29,0 |
| 22. | Основное мероприятие3.3 реализация направления расходов | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Уплата налога | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Исп. Аракелян И.С.

88635049399