|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 29.02. | 2015 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 69-1 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2014 год» | | | | | | | | | | |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» Истоминского сельского поселения за 2014 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист по ЖКХ

Аракелян И.С.

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

за 2014 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.12.2013 № 425. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено средств бюджета 1808,2 тыс. рублей. Заключен 21 контракт на общую сумму 1787,7 рублей или 99 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 1787,7 тыс. рублей или 99 % от утвержденных бюджетных ассигнований, из них 637,2 оплачено за активную энергию. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице ведущего специалиста по ЖКХ Аракелян И.С.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2013 № 465 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2014 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 1317,3 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 года заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 1296,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1296,9 тыс. рублей или 98 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 2 контрольных события Подпрограммы 1:

«Расходы на содержание уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2014 года составило 1285,5 тыс. руб., заключено 8 муниципальных контрактов, один из них на оплату за потребление активной энергии.

«Ремонт сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2014 года - выполнено.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 477,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 года освоено 477,7 тыс. руб. заключено 11 муниципальных контракта.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2014 год предусмотрено 13,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 года освоено 13,1 тыс. руб. заключен 1 муниципальный контракт.

Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам 2014 года можно оценить результаты:

- содержание сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по содержанию зеленых насаждений

- проведен покос сорной растительности

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» обеспечено 100% исполнение всех запланированных мероприятий в 2014 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2014 год представлен в приложении к пояснительной информации.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Комплексное благоустройство территории поселения»**

**отчетный период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | **Программа «Комплексное благоустройство территории поселения»** | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | **1808,2** | **1787,7** | | 21 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание уличного освещения»** | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | **1317,3** | **1296,9** | | 9 |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 637,8 | 637,2 | | 1 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.2. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 668,1 | 648,3 | | 7 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.3 | Ремонт сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | . | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5,1 | 5,1 | | 1 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.4 | Уплата налога | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6,3 | 6,26 | | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014г. | **477,7** | | **477,7** | 11 |
| 2.1 | Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 199,9 | | 199,9 | 2 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2.2 | Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 7,9 | 7,9 | | 1 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2.3 | Благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 214,5 | 214,48 | | 5 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2.4 | Уплата налога | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0,2 | 0,14 | | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | |  |  | 38,0 | 38,0 | | 1 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | |  |  | 17,2 | 17,2 | | 2 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ»** | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014г. | **13,2** | **13,1** | | 1 |
| 3.1 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ  (работы, услуги) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Заключение договора на проведение акарицидной обработки в общественных местах муниципальной территории | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 12,8 | 12,7 | | 1 |
|  | Контрольное событие |  | Проведение акарицидной обработки в общественных местах муниципальной территории | |  |  |  |  | |  |
| 3.2 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ (уплата налога) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0,4 | 0,4 | | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

исп. Аракелян И.С.

тел. 88635049-3-99