|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 14.03. | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | № | 51 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2021 год» | | | | | | | | | | |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» за 2021 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль над выполнением распоряжение возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения И.С. Аракелян

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и

предпринимательству

Приложение к

Распоряжению Главы Администрации

Истоминского сельского поселения

от 14. 03. 2022г. № 51

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Комплексное благоустройство территории поселения»**

**отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\отчеты%20по%20программам%20Аракелян\425\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\отчеты%20по%20программам%20Аракелян\425\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1.1 | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения поселения»** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | | Х | | Х | 1889,4 | 1889,4 | | 1875,8 | 13,6 кредиторская задолженность |
| 1.2 | Осн мер Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Организация освещения улиц; | |  | | 31.12.2021 | 1889,4 | 1889,4 | | 1875,8 | 13,6 кредиторская задолженность |
|  | Контрольное событие:  Доля фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения |  | Увеличение или поддержание доли фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения | | Х | |  | Х | Х | | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | | Х | | Х | 636,5 | 636,5 | | 558,1 | 78,4 кредиторская задолженность |
| 2.1 | Основ меро  Благоустройство территории поселения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Истоминского сельского поселения.  - озеленение и благоустройство территории. | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | 636,5 | 636,5 | | 558,1 | 78,4 кредиторская задолженность |
|  | Контрольное событие:  Доля территорий общего пользования, в общей площади территорий общего пользования, на которых проведены работы по благоустройству и содержанию |  | Увеличениеили сохранине  Доли территорий общего пользования, в общей площади территорий общего пользования, на которых проведены работы по благоустройству и содержанию | |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | **Х** | | **Х** |  | |  | |  |  |  |
| 3.2 | Осн мер  Благоустройство территории муниципальных кладбищ | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | 126,0 | 126,0 | | 126,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие  мун  про | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | |  | |  |  |  | |  |  |
|  | Итого по м прог | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | | Х | |  |  |  | |  |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2021 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 265. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено средств бюджета 2651,9 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 2559,9 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 2559,9 тыс. рублей или 96,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2020 № 177 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2021 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 1889,4 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 года заключено 4 муниципальных контракта на сумму 1889,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1875,8 тыс. рублей или 99,3 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 1:

«Расходы на содержание сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2021 года составило 1889,4 тыс. руб., заключено 4 муниципальных контракта, один из них 1875,6 тыс. руб. на оплату за потребление активной энергии, конец его выполнения 31.12.2021г.;

«Ремонт сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2021 года предусмотрено – 0,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено 636,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 года освоено 558,1 тыс. руб. заключено 12 муниципальных контрактов на сумму 618,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрено 126,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму 126,0 тыс. руб.

Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам 2021 года можно оценить результаты:

- содержание сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по уборке территорий населенных пунктов

- проведен покос травы

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Д.А. Кудовба