|  |
| --- |
|   |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 29.12.2018 № 306х. Островского |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

начальник отдела имущественных

и земельных отношений, ЖКХ,

благоустройству, архитектуре

и предпринимательству

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Администрации Истоминского

сельского поселения

от 29.12.2018г. № 306

**План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего | Областной бюджет | Районный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **10639,6** | **9669,5** | **970,1** |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуАракелян И.С. | Х | Х |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие1.1 Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуАракелян И.С. | 31.12.2019г. | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения | 919,2 | 0,0 | 919,2 |
| 4. |  Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Заключениемуниципальныхконтрактов на содержание и ремонтвнутрипоселковыхавтомобильныхдорог |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие1.2 Софинансирование расходов из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуАракелян И.С. | 31.12.2019г. | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения | 430,4 | 426,1 | 4,3 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Заключениемуниципальныхконтрактов наобеспечениесохранностивнутрипоселковыхавтомобильныхдорог |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие1.2 Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуАракелян И.С. | 31.12.2019г. | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения | 4645,1 | 4598,5 | 46,6 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключениемуниципальныхконтрактов накапитальный ремонтвнутрипоселковыхавтомобильныхдорог |  |  |  |
| 9. | **2. Подпрограмма** **«Повышение безопасности дорожного движения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуАракелян И.С. | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 10.  | Основное мероприятие2.1Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуАракелян И.С. | 31.12.2019г. | снижениеколичествапешеходов,погибших врезультате дорожно-транспортныхпроисшествий навнутрипоселковых дорогах  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.  | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. |  |  |  |  |