|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 29.12.2018 № 306  х. Островского |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

начальник отдела имущественных

и земельных отношений, ЖКХ,

благоустройству, архитектуре

и предпринимательству

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Администрации Истоминского

сельского поселения

от 29.12.2018г. № 306

**План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Районный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **10639,6** | **9669,5** | **970,1** |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Х | Х |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | поддержание дорог  местного значения в  нормативном  состоянии; развитие  сети автомобильных  дорог местного  значения | 919,2 | 0,0 | 919,2 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Заключение  муниципальных  контрактов на содержание и ремонт  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие  1.2  Софинансирование расходов из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | поддержание дорог  местного значения в  нормативном  состоянии; развитие  сети автомобильных  дорог местного  значения | 430,4 | 426,1 | 4,3 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие  1.2  Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | поддержание дорог  местного значения в  нормативном  состоянии; развитие  сети автомобильных  дорог местного  значения | 4645,1 | 4598,5 | 46,6 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение  муниципальных  контрактов на  капитальный ремонт  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 9. | **2. Подпрограмма**  **«Повышение безопасности дорожного движения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 10. | Основное мероприятие  2.1Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | снижение  количества  пешеходов,  погибших в  результате дорожно-  транспортных  происшествий на  внутрипоселковых дорогах | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. |  |  |  |  |