|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 29.12.2018 № 315  х. Островского |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Комплексное

благоустройство территории

поселения» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» на 2019 год, согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

начальник отдела имущественных

и земельных отношений, ЖКХ,

благоустройству, архитектуре

и предпринимательству

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Администрации Истоминского

сельского поселения

от 29.12.2018г. № 315

**План реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | 2277,7 | 0,0 | 2277,7 |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие и содержание уличного освещения поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Х | Х | 1234,7 | 0,0 | 1234,7 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | Заключение  муниципальных  контрактов на энергоснабжение уличного освещения | 884,9 | 0,0 | 884,9 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Оплата за потребленную активную энергию |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие  1.2  Ремонт сетей уличного освещения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | Заключение  муниципальных  контрактов на ремонт сетей уличного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие  1.2  Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. |  | Заключение  муниципальных  контрактов на ремонт сетей уличного освещения | 349,8 | 0,0 | 349,8 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения |  |  |  |
| 9. | **2. Подпрограмма**  **«Озеленение и благоустройство территории поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Х | Х | 953,0 | 0,0 | 953,0 |
| 10. | Основное мероприятие  2.1  Озеленение территории поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | Содержание зеленых насаждений поселения, посадка и обрезка деревьев, кустарников. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Санитарное состояние зеленых насаждений поселения |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие  2.2 благоустройство территории поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | Работы по уборке территории поселения от мусора, покос травы. | 953,0 | 0,0 | 953,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Состояние территории поселения в санитарном порядке. |  |  |  |
| 12. | **3. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Х | Х | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| 13. | Основное мероприятие  3.1 работы по благоустройству | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | Содержание территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке. | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Состояние территории кладбищ поселения в санитарном порядке. |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта