|  |
| --- |
| Истоминское СП_Герб_Цвет_к |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  01 .10. | 2019 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 232 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и

предпринимательству

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

за 9 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 265. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено средств бюджета **4425,7** тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 2650,9 тыс. рублей или 59 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 2350,0 тыс. рублей или 53 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018 № 315 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» на 2019 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 2234,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года заключено 4 муниципальных контракта на сумму 1133,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 879,5 тыс. рублей или 77 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 1:

 «Расходы на содержание сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.10.2019 года составило 1133,4 тыс. руб., заключено 4 муниципальных контракта, один из них 834,7 тыс. руб. на оплату за потребление активной энергии, конец его выполнения 31.12.2019г.;

 «Ремонт сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.10.2019 года предусмотрено – 800,0 тыс. руб., срок исполнения 4 квартал 2019 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 2101,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года освоено 1437,5 тыс. руб. заключено18 муниципальных контрактов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено 90,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года освоено 32,9 тыс. руб. заключено 3 муниципальных контракта.

Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам 2019 года можно оценить результаты:

- содержание сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по уборке территорий населенных пунктов

- проведен покос сорной растительности

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к

Постановлению Главы Администрации

Истоминского сельского поселения

от 01.10.2019г. № 232

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Комплексное благоустройство территории поселения»**

 **отчетный период с 01.01.2019 г. по 01.10.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C425%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C425%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Программа «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения»** |  |
| 1. | **Основное мероприятие** | Администрация Истоминского сельского поселения- |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **4425,7** | **4425,7** | 2349,9 | 2075,8 |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения поселения»** |
| 1.1  | **Основное мероприятие**  | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2234,7 | 2234,7 | **879,5** | 1355,2 |
| 1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Содержание сетей уличного освещения в исправном состоянии и содержание сетей наружного освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1434,7 | 1434,7 | 879,5 | 1355,2 |
| 1.3 | Ремонт сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | .  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 800,0 |  800,0 | 0,0 | 800,0 |
| 2 | **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **2101,0** | 2101,0 | **1437,5** | 663,4 |
| 2.1 | **Озеленение территории поселения** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Посадка и обрезка деревьев | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2 | **Благоустройство территории поселения**  | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Покос травы, уборка территории, содержание общественных мест | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2101,0 | 2101,0 | 1437,5 | 663,4 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»**  |
| 3.1 | **Основное мероприятие**  | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Проведение акарицидной обработки в общественных местах муниципальной территории и уборка мусора | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90,0 | 90,0 | **32,9** | 57,2 |
| 3.2 | Благоустройство территории муниципальных кладбищ | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 90,0 | 90,0 | 32,9 | 57,2 |

Начальник отдела имущественных и

земельных отношений, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству И.С. Аракелян

Главный специалист Е.А. Брандикова