|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истоминское СП_Герб_Цвет_к | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 06.03. | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | № | 43 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год» | | | | | | | | | | |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения за 2019 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит отдел

по имущественным и земельным

отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2019 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 267. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено средств бюджета 9571,4 тыс. рублей. Заключено 10 контрактов на общую сумму 9567,09 тыс. рублей или 99 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 5875,718 тыс. рублей или 61 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018 № 306 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 9571,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 года заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 9567,09 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5875,718 тыс. рублей или 61 %, в связи с выполнением работ подрядчиком не в полном объеме и отказе от расторжения контракта.

Из 3 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 2 мероприятия. Исполнено 2 контрольных события Подпрограммы 1:

«Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в рамках подпрограммы основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2019 года заключен 2 муниципальных контракта;

«Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них» основного мероприятия 1.2. по состоянию на 31.12.2019 года заключено 7 муниципальных контрактов.

«Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» основного мероприятия 1.3. по состоянию на 01.07.2019 года заключен 1 муниципальный контракт.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

По контрольным событиям Подпрограммы 1 по итогам 2019 года можно оценить результаты:

- проведены работы по зимнему содержание дорог;

- проведены мероприятия по ямочному ремонту дорог и выравниванию профиля с добавлением нового материала щебеночных дорог;

- нанесена разметка на пешеходных переходах;

-проведен капитальный ремонт дороги по ул. Московская в х. Истомино.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» обеспечено исполнение всех запланированных мероприятий в 2019 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к Постановлению

Администрации Истоминского

сельского поселения от 06.03.2020 № 43

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие транспортной системы»**

**отчетный период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9571,4 | 9571,4 | 5875,7 | 3695,7 |
| 1.1.1 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них я | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 919,2 | 919,2 | 913,1 | 6,1  Экономия в результате проведения закупочных процедур |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 430,5 | 430,5 | 429,3 | 1,2  Экономия в результате проведения закупочных процедур |
|  | Контрольное событие:  заключение и исполнение муниципальных контрактов |  | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  (Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | Капитальный ремонт дорог | | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 8221,7 | 8221,7 | 4553,35 | 3668,3 в связи с выполнением работ подрядчиком не в полном объеме и отказе от расторжения контракта |
|  | Контрольное событие: капитальный ремонт дороги ул. Московская в х. Истомино Истоминского сельского поселения |  | капитально отремонтировано 0,894 км автомобильной дороги | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» | | | | | | | |  | |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах поселения | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |

Глава администрации Истоминского

сельского поселения О.А. Калинина