ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________                                       х. Островского                                           № ___

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Развитие транспортной

системы» за 2019

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О.А. Калинина |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит отдел по имущественным и

земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,                                                                                  Д.А. Кудовба

архитектуре и предпринимательству                                                                                                      И.С. Аракелян

|  | Приложение к постановлению Администрации Истоминского сельского поселения от __________№ ___ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 267 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Истоминского сельского поселения;

- отсутствие дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения;

- созданы условия для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры», предусмотрена реализация трех основных мероприятий, и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к заключению муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Истоминского сельского поселения. Основной задачей реализации мероприятия является сокращения количества дорог, не отвечающих нормативным требования. В рамках реализации мероприятия подрядчиком производились следующие виды работ:

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий (более 500 м2);

- восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (4700 м2);

- очистка дорог от снега плужными снегоочистителями (84 тыс. м2)

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Исполнение данного мероприятия привело к заключению муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Истоминского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры)» выполнено в полном объеме. Основной задачей реализации мероприятия является сокращения количества дорог, не отвечающих нормативным требования. В рамках реализации мероприятия подрядчиком производились следующие виды работ: «Капитальный ремонт ул. Московская в х. Истомино Истоминского сельского поселения».

произведен капитальный ремонт 0,894 км автомобильной дороги на сумму 4533,35 тыс. рублей

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к отсутствию дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

- проводился контроль за соблюдением контрактных обязательств при выполнении мероприятий;

- отбор проводился в соответствии с действующим законодательством путем проведения закупок в электронной форме. В результате проведенной работы минимизировались риски, фактические расходы денежных средств не превысили объем расходов, предусмотренных муниципальной программой.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 9571,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4110,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 4495,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 964,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2018 № 144 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 9571,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9571,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 964,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 4495,8 тыс. рублей;

федеральный– 4110,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5875,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2695,928 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2266,676 тыс. рублей;

местный бюджет – 913,113 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения  
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 3695,68 тыс. рублей, из них 3695,68 тыс. рублей – причина экономии, в связи с выполнением работ подрядчиком не в полном объеме и отказе от расторжения контракта.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по двум показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 28 %, фактическое значение 0%.

Показатель 2 «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся работы по ремонту и содержанию» – плановое значение 28%, фактическое значение 81%.

Показатель 3 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение 0, фактическое значение 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1.

степень достижения целевого показателя 3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 1 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 (2/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения 
оценивается как отношение фактически произведенных 
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5875,718 тыс. рублей / 9571,4 тыс. рублей = 0,61.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,66/0,61 = 1

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Для достижения и эффективной реализации программы в 2020 году принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

го

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | Х | Х | Х | 9571,4 | 5875,7 | 3695,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 919,2 | 913,1 | 6,1 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 430,5 | 429,3 | 1,2 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8221,7 | 4553,3 | 3668,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | Х | Х | Х | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год |
| --- | --- |

Сведения

об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 9571,4 | 5875,718 |
|  |  | областной бюджет | 4495,8 | 2695,928 |
|  |  | федеральный бюджет | 4110,8 | 2266,676 |
|  |  | местный бюджет | 964,8 | 913,113 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 9571,4 | 5875,718 |
|  |  | областной бюджет | 4495,8 | 2695,928 |
|  |  | федеральный бюджет | 4110,8 | 2266,676 |
|  |  | местный бюджет | 964,8 | 913,113 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них» | всего | 919,2 | 913,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 430,5 | 429,3 |
|  |  | областной бюджет | 430,5 | 430,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры)» | всего | 8221,7 | 4553,35 |
|  |  | областной бюджет | 4069,7 | 2266,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 4110,7 | 2244,0 |
|  |  | местный бюджет | 41,1 | 22,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год |
| --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, предшествующий отчетному | отчетный год: 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 30 | 28 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся работы по ремонту и содержанию | процентов | 26 | 28 | 81 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 9571,4 | 5875,7 | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них | 919,2 | 913,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 430,5 | 429,3 | 1,2 | 1,2 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) | 8221,7 | 4553,3 | 3668,3 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения | Х | Х | Х | Х |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме за 2019 год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 2 | 0,66 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий со финансирования расходных обязательств муниципального образования 
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| Наименование получателя субсидии (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем со финансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Истоминского сельского поселения Аксайского района | 2266,7 | 50 | 2244,0 | 49 | 22,7 | 1 |

- <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне со финансирования субсидий местным бюджетам для со финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Приложение № 7

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за 2019 год

|  |  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |  | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей |  | 3 |  | 2 | 0,66 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  | - |  | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  | - |  | - | Х |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  |  | О.А. Калинина |  |  |