|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 29.12.2020 № 180х. Островского |

 «Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на территории Истоминского сельского поселения»

на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» на 2021 год, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит отдел по имущественным

и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к Распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 29.12.2020 № 180

**План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Ожидаемый результат | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего | Бюджет сельского поселения | Внебюджетныеисточники |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2. | **1. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Истоминского сельского поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие1.1 Благоустройство общественных территорий Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 31.12.2021г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие1.2 Благоустройство мест массового отдыха населения (парков) Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 31.12.2021г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы: Увеличение доли благоустроенных общественных территорий |  | Заключениемуниципальныхконтрактов | 31.12.2021г. |  |  |  |
| 6. | **2. Подпрограмма** **«Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7. | Основное мероприятие2.1 Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 31.12.2021г. | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  | Заключениемуниципальныхконтрактов | 31.12.2021г. |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина