|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 19.03. | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | № | 47 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год» | | | | | | | | | | |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» за 2020 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль над выполнением распоряжение возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и

предпринимательству

Приложение к

Распоряжению Главы Администрации

Истоминского сельского поселения

от 19.03.2021г. № 47

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Комплексное благоустройство территории поселения»**

**отчетный период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\отчеты%20по%20программам%20Аракелян\425\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\отчеты%20по%20программам%20Аракелян\425\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | **Программа «Комплексное благоустройство территории поселения»** | | | | | | | | |  | |
| 1. | **Основное мероприятие** | Администрация Истоминского сельского поселения- |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4569,0 | 4569,0 | | 4385,3 | 183,7 |
|  |  | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения поселения»** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1754,5 | 1754,5 | | 1686,9 | 67,6 кредиторская задолженность |
| 1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Содержание сетей уличного освещения в исправном состоянии | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1754,5 | 1754,5 | | 1586,5 | 67,6 кредиторская задолженность |
| 1.3 | Ремонт сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | . | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг направленных для достижения целей подпрограммы |  | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения | |  |  |  |  | |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2734,5 | 2734,5 | | 2618,5 | 116,1 кредиторская задолженность и экономия по торгам |
| 2.1 | Благоустройство территории поселения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Посадка и обрезка деревьев  Покос травы и уборка территории | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1044,1 | 1044,1 | | 958,7 | 85,4  83,0 кредиторская задолженность |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству Центральной площади в п. Дивный Аксайского района | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 309,2 | 309,2 | | 278,6 | 30,6 экономия по торгам |
| 2.3 | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 1381,2 | 1381,2 | | 1381,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг направленных для достижения целей подпрограммы |  | Благоустройство территории поселения в санитарном порядке. | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Основное мероприятие** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Проведение акарицидной обработки в общественных местах муниципальной территории и уборка мусора | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | 0,0 |
| 3.2 | Благоустройство территории муниципальных кладбищ | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | 8 0,0 | | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг направленных для достижения целей подпрограммы |  | Состояние территории кладбищ поселения в санитарном порядке. | |  |  |  |  |  | |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 265. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено средств бюджета 4569,0 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 4538,4 тыс. рублей или 99 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 4385,3 тыс. рублей или 95 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 02.12.2019 № 197 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2020 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 1554,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму ,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1152,7 тыс. рублей или 75 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 1:

«Расходы на содержание сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2020 года составило 1754,5 тыс. руб., заключено 2 муниципальных контракта, один из них 1239,5 тыс. руб. на оплату за потребление активной энергии, конец его выполнения 31.12.2020г.;

«Ремонт сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2020 года предусмотрено – 0,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено 2734,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года освоено 2618,5 тыс. руб. заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 2701,5 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2020 год предусмотрено 80,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года заключено 2 муниципальных контракта на сумму 80,0 тыс. руб.

Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам 2020 года можно оценить результаты:

- содержание сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по уборке территорий населенных пунктов

- проведен покос травы

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения О.А. Калинина