

|  |
| --- |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН** **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 14.03.2022 х. Островского №53 |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 2021 года. |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной «Охрана окружающей среды» и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

**Пояснительная записка об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 2021 года.**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2021 году на реализацию программы выделено 970,2 тыс. руб. денежные средства местного бюджета -2,5 тыс. руб. денежные средства районного бюджета – 967,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 969,9 тыс. руб.

В течение отчетного периода заключен 3 муниципальных контракт, на сумму 969,9 тыс. руб.

 Программа включает в себя 3 подпрограммы:

 Подпрограмма 1"Охрана окружающей среды ".

 Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения".

Подпрограмма 3«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»

На реализацию подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды в " на 2021 год предусмотрено 0,0 тыс.руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" в 2021 году предусмотрено 970,2 тыс.руб. Фактически израсходовано 969,9 руб.

Достижение Подпрограмма 2 оценивается на основании 3 контрольных событий. Заключены следующие муниципальные контракты:

- Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Обустройство контейнерных площадок.

- Приобретение контейнеров для ТКО

На реализацию Подпрограммы 3«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» в 2021 году предусмотрено 0,0 тыс. руб.

Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях предусмотренные областным законом РО от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административной ответственность» (по ст. п. 2 ст. 5.1 «нарушение правил благоустройства – 14 протоколов, по ст. 6.3 «нарушение правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения – 14протокола). Для предотвращения возгорания сухой растительности, проведена разъяснительная работа с владелицами земельных участков, по опашке сельскохозяйственных полей. Произведена опашка населенных пунктов. Проводится патрулирование территории поселения с целью предупреждения возгорания сухой растительности.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2021 г представлен в приложении к пояснительной записке.

Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Охрана окружающей среды и рациональное** **природопользование в Истоминском сельском поселении** | **2021г.** | **2021г.** | **970,2** | **969,9** | **969,9** | **0,3** |
| 1 | **1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1  | Мероприятие по охране окружающей среды | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов |  | 1 января  | 31 декабря | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | 970,2 | 969,9 | 969,9 | 0,3 |
| 2.1 | Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов |  Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | 1 января | 31 декабря | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)(НЕ УКАЗАНО) | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов |  Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | 1 января | 31 декабря | 967,7 | 967,7 | 967,4 | 0,3 |
| 3 | **Подпрограмма 3****«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по Использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель | 1 января | 31 декабря | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.