### РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН ### АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ х.Островского

04.07.2024г. № 85 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда» за 1 полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения» и постановления администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения.

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                      Д.А. Кудовба

Проект распоряжение вносит

Ведущий экономист Администрации

.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024  № 85

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»  за отчетный период 1 полугодие 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  | 876,1 |  | 876,1 | 0,0 | 876,1 |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Мероприятие по формированию паспортов доступности | Ведущий экономист Дудукалова Н.В. | Количество зданий, на которые сформированы паспорта доступности | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 876,1 | 876,1 | 0,0 |  | исполнение запланировано на 4 квартал |
| 1.1.1 |  | Основное мероприятие: Мероприятие по приспособлению входных групп, лестниц. пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий | Ведущий экономист Дудукалова Н.В. | Количество зданий приспособленные согласно паспортов доступности | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 876,1 | 876,1 | 0,0 |  | исполнение запланировано на 4 квартал |
|  |  | Контрольное событие муниципальной программы приспособление путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений прилегающих территорий | Ведущий экономист Дудукалова Н.В. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 876,1 | 876,1 | 0,0 |  | исполнение запланировано на 4 квартал |

Пояснительная информация

к отчёту «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда»

за 1 полугодие 2024 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Доступная среда» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018г. № 246. На реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2024 года предусмотрено средств местного бюджета 876,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 17.05.2024г. № 53/1 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда» на 2024год.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                                    Д.А. Кудовба