|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | |
| 30. | 12 | 2013г. |  | № | 463 |
| х. Островского | | | | | |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 19.08.2013г. № 145 «Об утверждении перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Моисееву О.Н.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

специалист 1 категории ЖКХ

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Истоминского

сельского поселения

от 30.12.2013г. №\_463\_

**План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х | 2728,2 | 658,8 | 2069,4 |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»** | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х | 2625,7 | 658,8 | 1966,9 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Обеспечение  Сохранности и нормативной эксплуатации  внутрипоселковых  автомобильных  дорог | 287,5 | 0,0 | 287,5 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие  1.2 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог поселения | 658,8 | 658,8 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2014г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  содержание и ремонт дорог |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие  1.3 Софинансирование расходов из областного бюджета на содержание и ремонт дорог | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог поселения | 116,3 | 0,0 | 116,3 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2014г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  содержание и ремонт дорог |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие  1.4  Ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог | 1324,9 | 0,0 | 1324,9 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2014г. | поддержание дорог  местного значения в  нормативном  состоянии; развитие  сети автомобильных  дорог местного  значения |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие  1.5  Реализация направления расходов | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Уплата налога | 238,2 | 0,0 | 238,2 |
| 12. | **2. Подпрограмма**  **«Повышение безопасности дорожного движения»** | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х | 102,5 | 0,0 | 102,5 |
| 13. | Основное мероприятие  2.1  Обеспечение безопасности дорожного движения | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | снижение  количества  пешеходов,  погибших в  результате дорожно-  транспортных  происшествий на  внутрипоселковых дорогах | 102,5 | 0,0 | 102,5 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2014г. | Наличие дорожной  разметки и дорожных знаков,  соответствующих  действующим  стандартам |  |  |  |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Исп. Аракелян И.С.

48-0-67