|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | |
| 30. | 12 | 2013г. |  | № | 466 |
| х. Островского | | | | | |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Комплексное

благоустройство территории

поселения» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 19.08.2013г. № 145 «Об утверждении перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» на 2014 год, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист ЖКХ

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Истоминского

сельского поселения

от 31.12.2013г. №\_\_\_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **1822,9** | 0,0 | 1822,9 |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие и содержание уличного освещения поселения»** | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **1187,7** | 0,0 | 1187,7 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения. | 835,9 | 0,0 | 648,9 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Заключение  муниципальных  контрактов на энергоснабжение и содержание уличного освещения. |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие  1.3  Ремонт сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения. | 340,3 | 0,0 | 340,3 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ |  | Заключение муниципальных  контрактов на ремонт сетей уличного освещения. |  |  |  |
| 7. | **2. Подпрограмма**  **«Озеленение и благоустройство территории поселения»** | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | Х | Х | **534,9** | 0,0 | **534,9** |
| 8. | Основное мероприятие  2.1  Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Содержание зеленых насаждений поселения в санитарном порядке. | 241,8 | 0,0 | 241,8 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Проведение работ по санитарной обрезке деревьев, кустарников в парке. |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие  2.2  Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения |  | Увеличение объема зеленых насаждений. | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ |  | Заключение договора на приобретение посадочного материала. |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие  2.3 благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Повышение уровня санитарного состояния населенных пунктов поселения. | 261,8 | 0,0 | 261,8 |
| 13. | Основное мероприятие  2.4 уплата налога | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. |  | 11,3 | 0,0 | 11,3 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Проведение работ по уборке территории поселения от мусора. |  |  |  |
| 15. | **3. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | Х | Х | **100,3** | 0,0 | **100,3** |
| 16. | Основное мероприятие  3.1 благоустройство  муниципальных кладбищ (транспортные услуги) | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Заключение договора на вывоз тел умерших | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 17. | Основное мероприятие  3.2 благоустройство  муниципальных кладбищ (работы, услуги по содержанию) | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2014г. | Содержание территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке. | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 18. | Основное мероприятие  3.3 благоустройство  муниципальных кладбищ (прочие работы, услуги по содержанию) | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Благоустройство территории муниципальных кладбищ | 29,0 | 0,0 | 29,0 |
| 19. | Реализация направления расходов в рамках программы (уплата налога) | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Уплата налога | 11,3 | 0,0 | 11,3 |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2014г. | Противоклещевая обработка территорий, покос травы и уборка мусора. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Исп. Аракелян И.С.

88635049399