|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 01 .07. | 2014 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 129 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2014 года» | | | | | | | | | | |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист по ЖКХ

Аракелян И.С.

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2014 года»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.12.2013 № 427. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено средств бюджета 2700,7 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 974,4 тыс. рублей или 36 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 400,4 тыс. рублей или 41 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице ведущего специалиста по ЖКХ Аракелян И.С.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2013 № 463 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 2598,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2015 года заключено 8 муниципальных контракт на сумму 974,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 400,4 тыс. рублей или ­­­­­16 %, в связи с получением средств из областного бюджета.

Из 5 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 3 мероприятия. Срок исполнения по 2 мероприятиям не наступил. Исполнено 3 контрольных события Подпрограммы 1:

«Ремонт внутри поселковых дорог» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.07.2014 года - выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2014 года;

«Содержание внутри поселковых дорог» основного мероприятия 1.2. по состоянию на 01.07.2014 года заключено 2 муниципальных контракта;

«Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог (областные средства)» основного мероприятия 1.3. по состоянию на 01.07.2014 года заключено 6 муниципальных контрактов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 102,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2014 года мероприятия не выполнены, так как их проведение запланировано на 2 полугодие 2014 года.

Срок исполнения по мероприятия Подпрограммы 2 не наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2014 года можно оценить результаты:

- зимнее содержание дорог;

- проведены мероприятия по текущему содержанию дорог.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» необходимо обеспечить 100% исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения в 2014 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2014 года представлен в приложении к пояснительной информации.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие транспортной системы»**

**отчетный период с 01.01.2014 г. по 01.07.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2700,7 | 400,4 | 8 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, уборка снега и мусора с дорожного покрытия, уплата налогов | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2598,2 | 400,4 | 8 |
| 1.1.1 | Ремонт внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1324,9 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | Содержание внутри поселковых дорог | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Заключены муниципальные контракты на содержание внутрипоселковых дорог поселения. | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 287,5 | 199,3 | 2 |
| 1.1.3 | Субсидия на ремонт и содержание внутри поселковых дорог (областные средства) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 658,8 | 84,8 | 6 |
| 1.1.4 | Софинансирование расходов из обласного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | - | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 116,3 | 116,3 | 6 |
| 1.1.5 | Реализация направления расходов (уплата налога) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | - | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 210,7 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие** | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Установка дорожных знаков | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 102,5 | 0,0 | 0,0 |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко