|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | |
| 13. | 08 | 2014г. |  | № | 167 |
| х. Островского | | | | | |

О внесении изменений в план реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», с изменением бюджетных ассигнований.-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год, согласно приложению.

2. Постановление от 11.06.2014г. № 124-1 «О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» считать утратившим силу

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Моисееву О.Н.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист ЖКХ

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Истоминского

сельского поселения

от \_\_.\_\_\_.2014г. №\_\_\_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х | 2545,4 | 658,8 | 1886,6 |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»** | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х | 2348,7 | 658,8 | 1689,9 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | поддержание дорог  местного значения в  нормативном  состоянии; развитие  сети автомобильных  дорог местного  значения | 438,7 | 0,0 | 438,7 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие  1.2  Софинансирование расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | поддержание дорог  местного значения в  нормативном  состоянии; развитие  сети автомобильных  дорог местного  значения | 775,1 | 658,8 | 116,3 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие  1.3  Уплата налога | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Уплата налога | 59,5 | 0,0 | 59,5 |
| 8. | Основное мероприятие  1.4  Ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог | 1169,6 | 0,0 | 1169,6 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | поддержание дорог  местного значения в  нормативном  состоянии; развитие  сети автомобильных  дорог местного  значения |  |  |  |
| 10. | **2. Подпрограмма**  **«Повышение безопасности дорожного движения»** | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие  2.1  Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на внутрипоселковых дорогах | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | снижение  количества  пешеходов,  погибших в  результате дорожно-  транспортных  происшествий на  внутрипоселковых дорогах | 102,5 | 0,0 | 102,5 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2014г. | Наличие дорожной  разметки и дорожных знаков,  соответствующих  действующим  стандартам |  |  |  |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко