|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 10.10. | 2014 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 189-1 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 9 месяцев 2014 года» | | | | | | | | | | |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» Истоминского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист по ЖКХ

Аракелян И.С.

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

за 9 месяцев 2014 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.12.2013 № 425. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено средств бюджета 1772,4 тыс. рублей. Заключено 16 контрактов на общую сумму 1202,7 рублей или 68 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 1202,7 тыс. рублей или 68 % от утвержденных бюджетных ассигнований, из них 422,2 оплачено за активную энергию. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице ведущего специалиста по ЖКХ Аракелян И.С.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2013 № 465 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2014 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 1187,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2015 года заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 820,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 820,4 тыс. рублей или 69 %.

Из 4 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 3 мероприятия. Исполнено 3 контрольных событий Подпрограммы 1:

«Расходы на содержание сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.10.2014 года составило 815,4 тыс. руб., заключено 5 муниципальных контрактов, один из них на оплату за потребление активной энергии, конец его выполнения 31.12.2014г.;

«Ремонт сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.10.2014 года - выполнение будет проведено до 31.12.2014г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 523,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10. 2014 года освоено 369,53 тыс. руб. заключено 9 муниципальных контракта, 70% исполнение.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2014 год предусмотрено 61,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 года освоено 12,7 тыс. руб. заключен 1 муниципальный контракт, выполнение остальных мероприятий предусмотрено в 4 квартале 2014 года.

Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм не наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам первого полугодия 2014 года можно оценить результаты:

- содержание сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по содержанию зеленых насаждений

- проведен покос сорной растительности

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» необходимо обеспечить 100% исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения в 2014 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 9 месяцев 2014 года представлен в приложении к пояснительной информации.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Комплексное благоустройство территории поселения»**

**отчетный период с 01.01.2014 г. по 01.10.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 648,9 | 422,2 | | 1 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.2. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 494,5 | 393,2 | | 4 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.3 | Ремонт сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | . | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 32,8 | 5,024 | | 1 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.4 | Уплата налога | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 11,5 | 0,0 | | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** | |  | | | | | | | |
| 2.1 | Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 203,8 | | 99,83 | 1 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2.2 | Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20,0 | 0,0 | | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2.3 | Благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 299,8 | 269,7 | | 8 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2.4 | Уплата налога | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0,1 | 0,0 | | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ  (транспортные услуги) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Проведение акарицидной обработки в общественных местах муниципальной территории | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 25,0 | 0,0 | | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 3.2 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ  (работы, услуги) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 35,0 | 12,7 | | 1 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 3.3 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ  (прочие работы, услуги) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0,0 | 0,0 | | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 3.4 | Мероприятия по благоустройству муниципальных кладбищ (уплата налога) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1,0 | 0,0 | | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  | |  |  |  |  | |  |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко