|  |
| --- |
| 111  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 30 | 12 |  2014г. |  | № | 332 |
| х. Островского |

О внесении изменений в план реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», с изменением бюджетных ассигнований.-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год, согласно приложению.

 2. Постановление от 18.11.2014г. № 287 «О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» считать утратившим силу.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Моисееву О.Н.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист ЖКХ

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Истоминского

сельского поселения

от 30.12.2014г. № 332

**План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х | 2248,4 | 658,8 | 1589,6 |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»** | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х | 2151,5 | 658,8 | 1492,7 |
| 3. | Основное мероприятие1.1 Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Заключениемуниципальныхконтрактов наобеспечениесохранностивнутрипоселковыхавтомобильныхдорог | 321,5 | 0,0 | 321,5 |
| 4. | Основное мероприятие1.2 Софинансирование расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Заключениемуниципальныхконтрактов наобеспечениесохранностивнутрипоселковыхавтомобильныхдорог | 775,1 | 658,8 | 116,3 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие1.3Уплата налога | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. |  | 76,8 | 0,0 | 76,8 |
|  7. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие1.4 Ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | Заключениемуниципальныхконтрактов наобеспечениесохранностивнутрипоселковыхавтомобильныхдорог | 858,5 | 0,0 | 858,5 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие1.5Технический учет и паспортизация | Ведущий специалист Аракелян И.С. |  |  | 119,6 | 0,0 | 119,6 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
| 12. | **2. Подпрограмма** **«Повышение безопасности дорожного движения»** | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х |  |  |  |
| 13.  | Основное мероприятие2.1Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на внутрипоселковых дорогах  | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2014г. | снижениеколичествапешеходов,погибших врезультате дорожно-транспортныхпроисшествий навнутрипоселковых дорогах  | 96,9 | 0,0 | 96,9 |
| 14.  | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2014г. | Наличие дорожнойразметки и дорожных знаков,соответствующихдействующимстандартам |  |  |  |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Исп. Аракелян И.С.

48-0-67