|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | |
| 30. | 12 | 2014г. |  | № | 345 |
| х. Островского | | | | | |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Комплексное

благоустройство территории

поселения» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 19.08.2013г. № 145 «Об утверждении перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» на 2015 год, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист ЖКХ

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Истоминского

сельского поселения

от 30.12.2014г. № 345

**План реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **1024,6** | 0,0 | 1024,6 |
| 2. | **2.Подпрограмма «Развитие и содержание уличного освещения поселения»** | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **887,9** | 0,0 | 887,9 |
| 3. | Основное мероприятие  2.1  Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения. | 610,3 | 0,0 | 610,3 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | Заключение  муниципальных  контрактов на энергоснабжение уличного освещения. |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие  2.2  Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения | 245,6 | 0,0 | 245,6 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | Заключение  муниципальных  контрактов на содержание сетей уличного освещения. |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие  2.3  Ремонт сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения. | 20,5 | 0,0 | 20,5 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | Заключение муниципальных  контрактов на ремонт сетей уличного освещения. |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие  2.4 уплата налогов, сборов и иных платежей | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | Уплата налогов | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
| 10. | **2. Подпрограмма**  **«Озеленение и благоустройство территории поселения»** | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | Х | Х | **123,8** | 0,0 | **123,8** |
| 11. | Основное мероприятие  2.1  Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. | Содержание зеленых насаждений поселения в санитарном порядке. | 61,8 | 0,0 | 61,8 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | Проведение работ по санитарной обрезке деревьев, кустарников в парке. |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие  2.2 благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. | Повышение уровня санитарного состояния населенных пунктов поселения. | 23,8 | 0,0 | 23,8 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | Проведение работ по противоклещевой обработке парков |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие  2.3 благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | Проведение работ по отлову безнадзорных животных | 38,0 | 0,0 | 38,0 |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы: | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | Заключение договора на отлов безнадзорных животных |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие  2.4 уплата налогов, сборов и иных платежей | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | Уплата налога | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 18. | **3. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Ведущий специалист по ЖКХ | Х | Х | **12,9** | 0,0 | **12,9** |
| 19. | Основное мероприятие  3.1 благоустройство  муниципальных кладбищ | Ведущий специалист по ЖКХ Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. | Содержание территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке. | 12,3 | 0,0 | 12,3 |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2015г. | Противоклещевая обработка территорий муниципальных кладбищ |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие  3.2 уплата налога | Ведущий специалист по ЖКХ | 31.12.2015г. | уплата налога | 0,6 | 0,0 | 0,6 |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Исп. Аракелян И.С.

88635049399