|  |
| --- |
| 111 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 09.10. | 2015 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 326-1 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 9 месяцев 2015 года» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» Истоминского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

ведущий специалист по ЖКХ

Аракелян И.С.

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

за 9 месяцев 2015 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.12.2013 № 425. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено средств бюджета 5450,3 тыс. рублей. Заключено 11 контрактов на общую сумму 1197,5 рублей или 22 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 1197,5 тыс. рублей или 22 % от утвержденных бюджетных ассигнований, из них 587,0 оплачено за активную энергию. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице ведущего специалиста по ЖКХ Аракелян И.С.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2014 № 345 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2015 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 1967,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2015 года заключено 4 муниципальных контракта на сумму 885,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 885,5 тыс. рублей или 45 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 2 контрольных события Подпрограммы 1:

 «Расходы на содержание сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.10.2015 года составило 885,5 тыс. руб., заключено 4 муниципальных контракта, один из них на оплату за потребление активной энергии, конец его выполнения 31.12.2015г.;

 «Ремонт сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.10.2015 года - выполнение будет проведено до 31.12.2015г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 2592,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2015 года освоено 297,5 тыс. руб. заключено 5 муниципальных контракта.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2015 год предусмотрено 890,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2015 года освоено 14,5 тыс. руб. заключен 1 муниципальный контракт, выполнение остальных мероприятий предусмотрено в 4 квартале 2015 года.

Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм не наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам первого полугодия 2015 года можно оценить результаты:

- содержание сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по содержанию зеленых насаждений

- проведен покос сорной растительности

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» необходимо обеспечить 100% исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения в 2015 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 9 месяцев 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Комплексное благоустройство территории поселения»**

 **отчетный период с 01.01.2015 г. по 01.10.2015г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C425%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C425%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения» |
| 1.1  | **Основное мероприятие**  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | **1967,5** | **885,5** | 4 |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Плата за активную энергию | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 852,1 | 587,0 | 1 |
| 1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Содержание сетей уличного освещения в исправном состоянии | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 807,9 | 298,5 | 3 |
| 1.3 | Ремонт сетей уличного освещения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | .  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 307,5 | 0,0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения" |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие** |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | **2592,3** | 297,5 | 5 |
| 2.1 | **Озеленение территории поселения** | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Посадка и обрезка деревьев | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 761,8 | 161,7 | 1 |
| 2.2 | Озеленение территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | **Благоустройство территории поселения**  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Покос травы и уборка территории | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 684,3 | 97,8 | 3 |
| 2.4 | Благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 188,0 | 38,0 | 1 |
| 2.5 | Благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 858,0 | 0,0 | 0 |
| 2.6 | Уплата налога | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0,2 | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ» - 890,5** |
| 3.1 | **Основное мероприятие** Благоустройство территории кладбищ | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Проведение акарицидной обработки в общественных местах муниципальной территории | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 310,0 | 14,5 | 1 |
| 3.2 | Благоустройство территории муниципальных кладбищ | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 580,5 | 0,0 | 0 |
|  | Контрольное событие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Л.Н. Флюта