|  |
| --- |
| 111 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 25.02 | 2016 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 75 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения за 2015 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

ведущий специалист по ЖКХ

Аракелян И.С

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.12.2013 № 427. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено средств бюджета 9778,9 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 9583,3 тыс. рублей или 98 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 9583,3 тыс. рублей или 98 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице ведущего специалиста по ЖКХ Аракелян И.С.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2014 № 342 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 9304,4 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2015 года заключено 112 муниципальных контрактов на сумму 8222,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8222,0 тыс. рублей или 89 %.

Из 4 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 4 мероприятия. Исполнено 3 контрольных события Подпрограммы 1:

 «Ремонт внутри поселковых дорог» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2015 года заключено 98 муниципальных контрактов;

«Содержание внутри поселковых дорог» основного мероприятия 1.2. по состоянию на 31.12.2015 года заключено 7 муниципальных контрактов;

 «Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог (областные средства» основного мероприятия 1.3. по состоянию на 31.12.2015 года заключено 7 муниципальных контрактов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 474,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2015 года мероприятия выполнены, заключено 5 муниципальных контрактов.

По ряду контрольных событий Подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2015 года можно оценить результаты:

- зимнее содержание дорог;

- проведены мероприятия по уборке мусора с проезжей части дорог.

- проведен текущий ремонт дорожного полотна автомобильных дорог поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» можно определить, что все мероприятия программы исполнены.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Развитие транспортной системы»**

 **отчетный период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9778,9 | 9583,3 | 117 |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Администрация Истоминского сельского поселения | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, уборка снега и мусора с дорожного покрытия, уплата налогов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9304,4 | 9109,6 | 112 |
| 1.1.1  | Ремонт внутри поселковых дорог  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | ремонт автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, ямочный и текущий ремонт дорожного полотна | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8240,8 | 8222,0 | 98,0 |
| 1.1.2 | Содержание внутри поселковых дорог | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Паспортизация мостов, устройство остановок покос обочин, уборка мусора с дорожного полотна | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 676,0 | 500,0 | 7 |
| 1.1.3 | Ремонт и содержание внутри поселковых дорог (областные средства) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 329,4 | 329,4 | 7 |
| 1.1.4 | Софинансирование расходов из обласного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | - | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 58,2 | 58,2 | 7 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 474,5 | 473,7 | 5 |

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Л.Н. Флюта