|  |
| --- |
| 111 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 11.04 | 2017 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 82 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2016 год»ПОСТАНОВЛЯЮ: |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» Истоминского сельского поселения за 2016 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Истоминского

сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

начальник сектора ЖКХ

и имущественных отношений

Аракелян И.С.

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

 Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 30 декабря 2013 г. № 444.

Объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств местного бюджета (целевая статья расходов 0312407) составляет 118,1 тыс. рублей. Расходы на капитальные вложения не предусмотрены.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.

Анализ реализации Программы, проведенный в соответствие с Методикой, показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

Программой ставятся следующие цели:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Муниципальная программа разработана для решения задач, связанных:

- с активизацией процесса развития социальной инфраструктуры поселения, путем повышения качества оказываемых услуг;

- внедрением современных технологий производства ремонтных работ;

- предотвращением ущерба окружающей природной среде в результате техногенных аварий на водопроводно-канализационных сетях;

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, увеличением зон водоснабжения, увеличением числа пользователей, новым строительством;

- содержанием и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение поставленных задач в условиях развития района и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства Истоминского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь в сетях водоснабжения до 40%;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

- модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность.

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

 Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере коммунального хозяйства, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг), а также на происходящие в районе социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации программных мероприятий.

 Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципальных образований, закрепление кадров в сельской местности района;

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса;

- освоение средств бюджета.

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению к настоящей Программе (таблица 1).

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2020 году:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 65 процентов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижение экологической нагрузки на регион, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Этапы и сроки реализации программы 2014-2020 годы, с разбивкой по годам:

1этап-2014-2016 год;

2 этап-2017-2020 год.

***1.3.***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» Истоминского сельского поселения на 2014-2020 годы

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2016год план | 2016год факт | Степень достижения целевых показателейКЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затратКБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 65 | 65 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса | % | 20 | 20 | 1 | 1 |  |
| 2.1 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт; | % | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья; | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» Истоминского сельского поселения на 2014-2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Фактический срок | Результаты  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые  |
| **1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |
| 1.1 | Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ЖКХ | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах |  |
| 1.2. | Расходы на содержание объектов ЖКХ | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства | содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт объектов ЖКХ | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1.4 | Расходы на сопровождение программного обеспечения | сектор ЖКХ Администрации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Заключение лицензионного договора с ИБ ЖКХ РФ | Заключение лицензионного договора с ИБ ЖКХ РФ |  |
| 1.5 | Расходы на приобретение жилищно-коммунальной техники | сектор ЖКХ Администрации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приобретение жилищно-коммунальной техники | Приобретение жилищно-коммунальной техники | Мероприятие выполнено в 2015 году |
| 1.6 | Расходы на разработку схем сетей водоснабжения и водоотведение населенных пунктов Истоминского сельского поселения | сектор ЖКХ Администрации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | разработка схем сетей водоснабжения и водоотведение населенных пунктов Истоминского сельского поселения | разработка схем сетей водоснабжения и водоотведение населенных пунктов Истоминского сельского поселения | Мероприятие выполнено в 2014 году |
| 1.7 | Реализация направления расходов (уплата налогов, взносов) | сектор ЖКХ Администрации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уплата налога | Уплата налога |  |
| 1.8 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | сектор ЖКХ Администрации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Отсутствие финансирования |
| 1.9 | Мероприятия по разработке схем теплоснабжения Истоминского сельского поселения | сектор ЖКХ Администрации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | разработка схем теплоснабжения Истоминского сельского поселения | разработка схем теплоснабжения Истоминского сельского поселения | Мероприятие выполнено в 2014 году |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| ЦСР | ВР | Рз | Пр | 2016годплан | 2016Годфакт | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» Истоминского сельского поселения | Администрация Истоминского сельского поселения | 0312407 | 240 | 05 | 02 | 118,1 | 116,7 | 98,8 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Истоминского сельского поселения | 0312407 | 240 | 05 | 02 | 118,1 | 116,7 | 98,8 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ЖКХ | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0317320 | 240 | 05 | 02 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на содержание объектов ЖКХ | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0317320 | 240 | 05 | 02 | 37,7 | 37,6 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на ремонт объектов ЖКХ | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0317320 | 240 | 05 | 02 | 50,0 | 49,9 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на сопровождение программного обеспечения | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0317320 | 240 | 05 | 02 | 13,1 | 13,1 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на приобретение жилищно-коммунальной техники | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0317320 | 240 | 05 | 02 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на разработку схем сетей водоснабжения и водоотведение населенных пунктов Истоминского сельского поселения | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0317320 | 240 | 05 | 02 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Реализация направления расходов (уплата налогов, взносов) | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0317320 | 240 | 05 | 02 | 17,0 | 16,3 | 96 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0317320 | 240 | 05 | 02 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия по разработке схем теплоснабжения Истоминского сельского поселения | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0317320 | 240 | 05 | 02 | 0,0 | 0,0 | 100 |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 17.03.2016 г. № 107 |
| **2** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 06.12.2016 г. № 464 |
| **3** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 02.09.2016 г. № 368 |
| **4** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.12.2016 г. № 524 |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

 В 2017 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2017 год.