|  |
| --- |
| 111 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 11.04. | 2017 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 85 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» за 2016 год»ПОСТАНОВЛЯЮ: |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Энергоэффективность» Истоминского сельского поселения за 2016 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

начальник сектора ЖКХ

и имущественных отношений

Аракелян И.С.

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

 Муниципальная программа «Энергоэффективность» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 12 декабря 2013 г. № 426.

Объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств местного бюджета (целевая статья расходов 13 12 440) составляет 0,0 тыс. рублей. Расходы на капитальные вложения не предусмотрены.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

Задача увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории Истоминского сельского поселения; стимулирование технологической модернизации экономики и формирование бережливой модели энергопотребления;

решалась за счет:

совершенствования нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;

финансово-экономического стимулирования реализации проектов в области энергоэффективности и энергосбережения;

повышения информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;

Анализ реализации Программы, проведённый в соответствии с Методикой, показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***1.3.***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Энергоэффективность» Истоминского сельского поселения на 2014-2020 годы

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2016год план | 2016год факт | Степень достижения целевых показателейКЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затратКБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Истоминского сельского поселения; | % | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Истоминского сельского поселения; | % | 80 | 80 | 1 | 1 |  |
| 2.1 | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Истоминского сельского поселения; | % | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Объем потребления электрической энергии | кВт/ч | 127,0 | 140,9 | 0,9 | 1 |  |
| 2.3 | Объем потребления воды | м. куб. | 260 | 156 | 1,66 | 1 |  |
| 2.4 | Объем потребления природного газа | м. куб. | 17,0 | 16,55 | 1,0 | 1 |  |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы**

 **«Энергоэффективность» Истоминского сельского поселения на 2014-2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Фактический срок | Результаты  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые  |
| **1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (здание администрации) | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожная СБ», «Дорожный СДК». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уменьшение потребление энергоресурсов |  | Отсутствие финансирования |
| 1.2. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (уличное освещение) | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожная СБ». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уменьшение потребление энергоресурсов | Уменьшение потребление энергорессурсов |  |
| 1.3 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожная СБ». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уменьшение потребление энергоресурсов |  | Отсутствие финансирования |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб) |
| ЦСР | ВР | Рз | Пр | 2016годплан | 2016Годфакт | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Энергоэффективность» Истоминского сельского поселения | Администрация Истоминского сельского поселения | 1312440 | 240 | 05 | 03 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 |  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (здание администрации)  | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений Администрации | 1312440 | 240 | 05 | 03 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (уличное освещение)  | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений Администрации | 1312440 | 240 | 05 | 03 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие  | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений Администрации | 1312440 | 240 | 05 | 03 | 0,0 | 0,0 | 100 |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 02.09.2016 г. № 370 |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

 В 2017 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2017 год.