|  |
| --- |
| Истоминское СП_Герб_Цвет_к |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 05.08.2021 № 148х. Островского |

 «О внесении изменений в план реализации муниципальной

программы «Развитие транспортной системы» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

 1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Распоряжение вносит отдел по имущественным

и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к Распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 05.08.2021 №148

**План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего | Бюджет Аксайского района | Внебюджетныеисточники |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **3642,2** | **3642,2** | **0,0** |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие1.1 Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | 31.12.2020г. | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения | 3642,2 | 2213,0 | 0,0 |
| 4. |  Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2020г. | Заключениемуниципальныхконтрактов на содержание и ремонтвнутрипоселковыхавтомобильныхдорог |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие1.2 Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | 31.12.2020г. | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключениемуниципальныхконтрактов накапитальный ремонтвнутрипоселковыхавтомобильныхдорог |  |  |  |
| 9. | **2. Подпрограмма** **«Повышение безопасности дорожного движения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Основное мероприятие2.1Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | 31.12.2020г. | снижениеколичествапешеходов,погибших врезультате дорожно-транспортныхпроисшествий навнутрипоселковых дорогах | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина